# Comex Data Product: RPA e Serverless AWS Aplicados à Balança Comercial

- Arquitetura Cloud-Native (AWS Serverless)

- Gatilho (Orquestração): O Amazon EventBridge aciona o pipeline mensalmente.

- Processamento (Compute): O código Python roda em um AWS Fargate

- Data Lake (Medallion Architecture no S3):

  - Bronze: PDFs originais baixados do site da APS e raw data da API do Bacen.

  - Silver: Dados limpos e unificados (PDFs convertidos em DataFrames, datas padronizadas, sem ruídos).

  - Gold: Modelo dimensional (Star Schema), pronto para consumo via Amazon Athena ou Power BI.

- Notificações (Governança): O Amazon SNS capta os logs de sucesso ou falha (ex: mudança no layout do PDF) e dispara um webhook para um canal no Slack, o que é visualmente muito atrativo para um GIF no GitHub.

- Infraestrutura como Código (IaC): Desenhar isso usando AWS SAM.

- Engenharia de Confiabilidade e Governança de Dados

A ideia é usar o PDF de propósito para demonstrar proficiência em parsing, será documentada. Para que isso brilhe tecnicamente:

- Pydantic para Data Contracts: Este será o coração do tratamento de erros. Ao ler o PDF, o código passa o DataFrame para um modelo Pydantic. Se a Autoridade Portuária mudar o nome de uma coluna ou o tipo de dado (ex: de float para string), o Pydantic bloqueia a execução, evita que lixo vá para a camada Silver e dispara o alerta de Data Drift no Slack.

- Ética de Extração: O código usará a biblioteca requests simples, respeitando o robots.txt e implementando rate limits (ex: time.sleep()) e retries amigáveis (Tenacity). Nada de burlar sistemas; é uma extração pública, transparente e auditável.

- Profundidade Analítica e Reconciliação de Fontes

Para evitar o erro de afirmar correlações espúrias (como o impacto imediato do câmbio na safra), o escopo analítico da camada Gold terá três focos:

- Dólar Estimado vs. Realidade: Cruzar a estimativa de volume portuário (APS) ajustado pela PTAX (Bacen) contra o valor oficial declarado no Comex Stat (MDIC). Isso gera um painel de "Reconciliação de Fontes", mostrando a diferença entre o que o porto registrou fisicamente e o que a alfândega registrou financeiramente.

- Contextualização Sazonal: Inserir um calendário simplificado de safra (dados da CONAB) para explicar os picos de volume (ex: "O volume de soja subiu em março devido à colheita, independente da queda do dólar no mesmo mês").

- Comparativo de Competitividade: Utilizar um endpoint da ANTAQ para comparar o market share de Santos contra Paranaguá no mesmo período.

- O Documento de Venda (README.md)

O repositório não será apenas um depósito de código. O README terá uma estrutura de Case Study corporativo:

- Arquitetura: Diagrama feito no Draw.io ou Excalidraw.

- Decisões de Design (Trade-offs): "Por que optei por raspar o PDF em vez de usar o portal tabular da APS?" e "Por que os dados de câmbio não explicam o volume de soja no curto prazo?".

- Testes: Instruções de como rodar os testes unitários localmente (usando o pytest com amostras de PDFs antigos).

Com esse desenho, o projeto cobre desenvolvimento Python, arquitetura AWS, engenharia de dados (ETL/Medallion), resiliência de automação (RPA/Pydantic) e inteligência de negócios.

Roadmap de 12 semanas — mapeando componente técnico a entregável público

- Semanas 1-2 — Fundação: repo público, diagrama de arquitetura no Draw.io/Excalidraw (a visão completa, mesmo que ainda não implementada), esqueleto EventBridge + Fargate , primeiro download bruto do PDF funcionando. Post: "arquitetura que vou construir e por quê" — mostra visão de conjunto logo de cara, isso gera comentário de gente com opinião técnica (bom pra engajamento real).

- Semanas 3-4 — Parsing robusto: pdfplumber/camelot extraindo a tabela certa, Pydantic validando schema, testes com PDFs antigos. Post: mostre um erro real que você resolveu (ex: "o parser quebrou porque a coluna mudou de nome — foi assim que resolvi"). Esse tipo de post performa muito melhor que "concluí a etapa X", porque mostra raciocínio, não só resultado.

- Semana 5 — Integração Bacen: API PTAX, merge com pandas. Semana mais leve de propósito — funciona como buffer se as semanas 3-4 atrasarem (elas vão atrasar, parsing de PDF real sempre atrasa).

- Semanas 6-7 — Data Lake em camadas (bronze/silver/gold) + Athena. Post: decisão de design — por que camadas, o que cada uma resolve.

- Semana 8 — Resiliência: SNS + Slack, retries com Tenacity, alertas de drift. Post: "o que acontece quando a fonte de dados muda sem avisar" — esse é conteúdo de alto valor pra quem recruta engenharia de dados, porque mostra que você pensa em produção, não só em notebook.

- Semana 9 — IaC (Terraform/SAM). Atenção: cap o esforço aqui. IaC "de verdade" é um buraco sem fundo (módulos, remote state, workspaces). Defina antes o "definition of done": provisionar os recursos que você já tem funcionando manualmente, nada além disso. Não vire esse projeto num curso de Terraform.

- Semana 10 — Profundidade analítica: Comex Stat, CONAB, reconciliação ANTAQ (lembrando: batch anual, não API simples — dá mais trabalho, reserve tempo real pra isso). Post: esse é provavelmente seu melhor post do projeto inteiro — "por que dólar não explica o volume de soja no curto prazo" é insight contraintuitivo, gera discussão de verdade, não só curtida.

- Semana 11 — Star schema + Power BI. Post: print do dashboard, GIF de interação.

- Semana 12 — Case study final: README completo, vídeo curto, retrospectiva ("o que eu faria diferente"). Post de fechamento linkando o repositório inteiro.

EventBridge + Fargate + S3 medallion (3 camadas) + Athena + SNS + Slack + SAM + Pydantic data contracts + retries com Tenacity + Comex Stat + CONAB + ANTAQ + star schema + testes com pytest + README